Верхнеуровневая документация

1. Введение

Проект: «BrandConnect».

Цель: предоставить рекламодателям и владельцам площадок (блогерам, медиа, сайтам) единый сервис для поиска и заключения рекламных сделок.

Целевая аудитория: рекламодатели малого и среднего бизнеса, владельцы площадок с аудиторией от 1 тыс. до 1 млн подписчиков.

Референсы и конкуренты: hh.ru, kwork, etxt.ru, fl.ru, яндекс директ.

2. Термины и определения

Площадка — блогер (контентмейкер), медиа или сайт, предлагающий рекламное размещение.

Рекламодатель — пользователь, размещающий заказ на рекламу.

Сделка — процесс договорённости между рекламодателем и площадкой (от заявки до оплаты).

Комиссия — процент сервиса с каждой успешной сделки.

3. План релизов / Roadmap

- CheckPoint 1 — макет сайта, страница авторизации и регистрации, главная страница, ER-диаграмма.

- CheckPoint 2 — рабочая регистрация, интеграция с базой данных, реализация добавления и выставления заявок пользователей.

- CheckPoint 3 — реализация и доработка основных функция продукта, фильтрация заявок, админ панель, интеграция с платежами, чат между площадкой и рекламодателем.

- MVP (v1.0) — регистрация, кабинеты, площадки, сделки, чат, подготовка к презентации проекта.

- v1.1 — финансы, интеграция и доработка платежей.

- v1.2 — рейтинг и отзывы, арбитраж сделок ( Elasticsearch (поиск)).

- v2.0 — аналитика кампаний, рекомендательная система.

4. Риски и ограничения

- Ограничение: поддерживаются только веб-браузеры (мобильное приложение — в будущем).

- Риск: высокая нагрузка при росте базы площадок.

- Риск: отказ платежного сервиса → предусмотреть альтернативного провайдера.

5. Правила командной работы

- Git-flow (main + develop + feature-ветки).

- Танбан доска с задачами.

- Code review перед merge.

- Pull Request с описанием задачи (ссылка на тикет).

- Тесты должны проходить перед мержем.